## Slide 1
Backend / PM · 서민지
주간 보고 · 10/8 ①
요청 하나가 이야기와 영상이 되기까지를 설계했습니다
1
전체 처리 흐름 Frontend → Backend → AI → Storage → Frontend
1
Frontend
그림 업로드 · 네 칸 선택
2
Backend
검증 · 저장 · Job 생성 → 202 즉시 응답
3
AI Runtime
관절 15개 분석 · 애니메이션 렌더
4
Storage
그림 · 음성 · 영상 파일 보관
5
Frontend
Job 상태 확인 → 결과 재생
오래 걸리는 분석 · 이야기 생성은 기다리지 않고 Job으로 받습니다.
사용자는 바로 「만드는 중」 화면을 봅니다.
Agent 호출 순서와 책임
1
이야기 생성
OpenAI · 네 칸 → 네 문장
2
안전성 검사
Moderation · 입력과 결과 모두
3
음성
TTS · 또박또박 읽어주는 MP3
4
애니메이션
AI Runtime · 보정 관절 → MP4
호출 순서 · 실패 처리 · 결과 저장은 모두 Backend가 맡습니다.
Frontend와 AI는 서로를 직접 부르지 않습니다.
외부 API 키는 Backend에만
AI 서버는 내부 전용 (/internal/v1)
한 곳이 실패해도 이야기는 만들어짐
다음 Blob 저장소 연결
Notes: 이번 주에는 기능을 더 넣기 전에, 요청 하나가 어떤 순서로 처리되는지를 먼저 정리했습니다. 사용자가 그림을 올리면 Backend가 받아서 저장하고, AI 서버에 분석을 맡기고, 결과를 다시 캐릭터와 연결합니다. 이야기·검사·음성·애니메이션은 외부 서비스 네 곳을 부르는 일이라, 누가 어떤 순서로 부르고 실패하면 어떻게 할지를 Backend 한 곳에 모았습니다.

## Slide 2
Backend / PM · 서민지
주간 보고 · 10/8 ②
오래 걸리는 작업을 Job으로 나누고 기본 구조를 세웠습니다
2
비동기 Job · 오류 처리 40초 걸리는 작업도 화면은 멈추지 않습니다
Job
Job ID 발급
요청 즉시 202로 돌려줌
상태
Polling
pending → running → succeeded
시간
Timeout
분석 60초 · 렌더 300초 상한
실패
Fallback
한 곳이 실패해도 나머지는 진행
Job 상태 네 가지 · 오류 코드 12종 · 외부 서비스 세 곳을 각각 격리
AI·OpenAI의 내부 오류 메시지는 밖으로 내보내지 않습니다.
Backend가 아이가 읽을 한국어 문장으로 바꿔 보냅니다.
FastAPI · DB 기본 구조 구현 완료
api
요청을 받는 층 · 엔드포인트 11개
schemas
형식 검증 · 관절 15개 · 오류 형식
services
AI · 이야기 · 음성 · 파일 저장
models
DB 테이블 8개 · Alembic 6단계
characters · joint_corrections · jobs · stories · story_activities
users · social_accounts · auth_tokens
계층 분리로 고칠 범위를 좁힘
자동 테스트 46개 · 린트 통과
환경은 .env 교체만으로 전환
다음 Blob 저장소 · Azure 배포
Notes: 애니메이션 한 편을 만드는 데 40초가 걸립니다. 그 시간을 사용자가 기다리게 할 수 없어서, 요청을 받으면 바로 Job 번호를 돌려주고 화면은 「만드는 중」으로 넘어가게 했습니다. 외부 서비스가 실패해도 서비스 전체가 멈추지 않도록, 이야기가 실패하면 기본 문장으로, 음성이 실패하면 음성만 빼고 나머지를 보여 줍니다. 그 위에 FastAPI 프로젝트와 DB 구조를 네 개 층으로 나눠 구현했습니다. 한 층이 바뀌어도 다른 층은 고치지 않습니다.